CONCEPTUL TEHNIC

al sistemului „MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) pentru realizarea electronică a ciclului de desfășurare a procedurilor de achiziții publice

# INTRODUCERE

Implementarea sistemelor electronice în domeniul achizițiilor publice asigură îmbunătățirea transparenței și eficienței achiziționării de bunuri, lucrări și servicii și aduce beneficii tuturor părților interesate în procesul de achiziții publice: Guvernul, comunitatea de afaceri și cetățenii care folosesc serviciile publice. Dezvoltarea sistemului electronic comprehensiv de achiziții publice prevede digitalizarea și standardizarea proceselor de achiziții, reducerea în timp a procesului de vânzare-cumpărare, încurajarea participării furnizorilor, prestatorilor de servicii și altor contractanți la procedurile de achiziții publice, și creează o relație transparentă între Guvern și comunitatea de afaceri locală, în special, întreprinderile mici și mijlocii.

Achizițiile publice electronice sunt o parte integrantă a guvernării electronice, după cum este specificat în Concepția guvernării electronice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 733 din 28 iunie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.106-111, art.799), și evidențiat în politicile Uniunii Europene. Experiența multor guverne din lume, demonstrează că implementarea politicilor de achiziții publice poate fi cel mai bine realizată prin încorporarea procedurilor electronice de achiziții publice în practica achizițiilor locale și dezvoltarea de instrumente adecvate de achiziții electronice (e-achiziții). Adoptarea proceselor electronice în achiziții publice, care au o acoperire integrală (cap-coada) și cuprind instrumente online pentru analiza pieței, planificarea și pregătirea achizițiilor, desfășurarea, managementul contractelor, raportarea , standardizează practicile locale de achiziții și face procesul de organizare a achizițiilor publice mai ușor pentru părțile interesate publice și private, precum și generează beneficii pentru managementul finanțelor publice.

Pentru a permite o implementare completă a achizițiilor publice electronice în Moldova, este necesar să se dezvolte instrumente electronice de achiziții publice care vor sprijini întregul ciclu al achizițiilor publice care să permită într-un mod eficient analiza pieței, monitorizarea, verificarea și auditul achizițiilor publice.Conceptul tehnic prezintă scopurile, obiectivele cheie ale implementarii ciclului electronic al achizițiilor publice în Republica Moldova și prezintă baza juridică, principiile comerciale și tehnologice, scopul urmărit precum și specificațiile tehnice minime ale Sistemului „MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0).

# Capitolul I
NOȚIUNI GENERALE

## 1. Denumirea și definiția sistemului

Sistemul „MTender” reprezintă versiunea 2.0 a Sistemului Informațional Automatizat “Registrul de stat al achizițiilor publice” și este un sistem informațional și de telecomunicații complex bazat pe tehnologia Cloud, alcătuit din mai multe platforme electronice și care are la bază o Unitate Centrală de Date (denumită în continuare UCD) realizată după principiul „Open Source”, care aparține și este operată de către Guvern și instituțiile subordonate Guvernului iar platformele electronice, denumite Platforme Electronice de Achiziții (în continuare PEA) sunt operate de posesorii lor, preventiv autorizați, care pot reprezenta atât sectorul public cât și cel privat. Împreună, UCD și PEA, prin aplicarea schimbului de informații în mediul digital, asigură ciclul electronic de desfășurare a achizițiilor publice și asigură un nivel înalt al scalabilității și interoperabilității, asigură integrarea continuă și dezvoltarea funcționalităților.

## 2.  Locul sistemului în Spațiul informațional unic

Sistemul “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) este parte componentă a resurselor informaționale ale administrației de stat și constituie o parte a segmentului Resurse financiare (Figura 1). Sistemul “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) creează un spațiu informațional unitar și sursa oficială de date despre procedurile de achiziții publice desfășurate și rezultatele organizării lor. Sistemul urmează să automatizeze procesele de organizare a procedurilor de achiziție publică dar și a proceselor pre-procedură (planificare) și a celor post-procedură (monitorizare). Totodată sistemul urmează să ofere instrumente avansate de analiză a datelor.

Figura 1. Locul Sistemului “MTender” în cadrul resurselor informaționale de stat

Sistemul “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) va spori deschiderea informațională și transparența activităților de organizare a procedurilor de achiziție publică, fiind parte componentă a guvernului electronic, sistemul va fi nu numai un instrument  organizatoric dar și de asigurare a concurenței și combatere a concurenței neloiale în domeniul achizițiilor publice. În calitate de parte componentă a guvernului electronic, Sistemul “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) este integrat cu alte sisteme informaționale de stat.

## 3. Destinația Sistemului

Destinație sistemului 	 este de a sprijini întregul ciclu de organizare a procedurilor de achiziții publice, de la etapa de planificare a achizițiilor până la plata finală pentru finalizarea contractelor publice și oferă instrumente dedicate achizițiilor electronice, cum ar fi licitația electronică, cataloagele electronice și acordul-cadru.

Sistemul MTender(SIA RSAP Ver. 2.0) asigură posibilitatea de a planifica, în mod individual sau agregat a achizițiilor publice, de a publica anunțurile de intenție, a crea, înainta și recepționa ofertele, a evalua ofertele și a atribui contractele și în cele din urmă, de a gestiona contractele publice prin controlul amendamentelor, performanței executării contractului, evidența plăților și facturilor. În cele din urmă, sistemul sprijină organismele de reglementare și control, organismele de remediere și organismele pentru achiziții centralizate în îndeplinirea pe cale electronică a funcțiilor ce țin de achizițiile publice precum și asigură accesul la informațiile cu privire la achizițiile publice publicului larg și societății civile prin implementarea Standardului de Date pentru Contractarea Deschisa (Open Contracting Data Standard – OCDS).

Funcționalitățile sistemului „MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0), care au ca scop promovarea transparenței și dezvoltarea unei piețe competitive în Republica Moldova, sunt disponibile tuturor utilizatorilor, atît publici cît și privați.

## 4. Noțiuni de bază

Următorii termeni și definiții sunt utilizate în prezentul Concept Tehnic:

- Arhitectură – totalitatea soluțiilor esențiale privind organizarea sistemului software, precum şi setul de elemente şi interfeţe structurale din care constă sistemul, împreună cu comportamentul descris în termenii cooperării acestor elemente;

- Bază de date – colecție de date, organizată conform unei structuri conceptuale, care descrie caracteristicile acestor date și relațiile dintre entitățile lor componente, destinată unuia sau mai multor domenii de aplicație;

- E-guvernare –  concepția de prestare a serviciilor de stat după principiul „ghișeului unic” prin intermediul web portalului unic. Nivelurile avansate oferă posibilitatea de a efectua relații financiare cu statul, de a utiliza sistemele informaționale și bancare;

- Browser – (din eng. Web browser) reprezintă un produs de program cu ajutorul căruia se poate “naviga” prin site-urile web, adică pentru interpelarea paginilor web din Internet, pentru prelucrarea și vizualizarea lor și pentru realizarea trecerii de la o pagină la alta;

- Internet – Internetul este о rețea publică mondială de computere interconectate, се asigură accesul la resursele informaționale amplasate în această reţea. Internetul poate fi privit ca o rețea de rețele locale de calculatoare, interconectate prin intermediul rooterelor.

- Interoperabilitate – abilitatea anumitor instituții/agenții (guvernamentale sau nonguvernamentale) de a presta servicii clienților săi, folosind resurse informaționale comune şi procese on-line;

- Extranet - rețea intracorporativă ce aparține unei firme, la care au acces (parțial) anumite persoane sau grupuri de persoane din alte instituții, organizații, firme, de exemplu, angajații firmelor furnizoare sau ai firmelor-cliente

- LAN (Local Area Network) – rețea locală de comunicații de dimensiuni mici sau medii;

- WAN - (Wide Area Network) – rețea de comunicații de dimensiuni mari, care acoperă о zonă metropolitană/regională și care oferă о platformă de comunicare între mai multe topologii LAN;
pagina web, web-site, site – colecție de publicații electronice, numită pagini

- Pagina web page, web-site , site – colecție de publicații electronice, numită pagină web, postate pe serverul web folosind limbajul HTML sau succesorii săi. Fiecare web-site și pagină web dispun de adresă URL distinctă, prin care poate fi accesată;

- Portal web – un complex tehnic de program ce include tehnologia de integrare şi oferire a informației, obținute din diverse surse externe, amplasate în rețea. Portalul web întreține dialogul cu utilizatorul în procesul de prestare a serviciilor on-line. Portalul este dotat cu mecanisme de căutare, personalizare, adaptare la cerințele utilizatorului, cu mecanisme de modificare flexibilă ce constau din portleturi ale structurii modulare și a conținutului dinamic;

- Web-server – serverul-gazdă pentru web-site-uri – server de protocol HTTP, sistem de programe instalat pe unul sau mai multe calculatoare-gazdă (host), corespunzătoare unui nume de domeniu URL din rețeaua Internet;

- Autorități Contractante (AC): statul, autoritățile publice regionale sau locale, organismele de drept public sau asociațiile formate din una sau mai multe astfel de autorități, sau unul sau mai multe astfel de organisme de drept public, după cum sunt reglementate de Legea privind achizițiile publice;

- Entitate Contractantă (EC) – alte autorități decât Autoritățile Contractante, care utilizează sistemul “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) în vederea organizării procedurilor de achiziție;

- Operator Economic (OE): orice persoană fizică sau juridică rezidentă sau ne-rezidentă, sau entitate publică, sau grup de astfel de persoane și/sau entități, inclusiv orice asociație temporară de întreprinderi, care execută lucrări, prestează servicii sau livrează bunuri pe piață;

- Contract de achiziții publice: contract cu titlu oneros, încheiat între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe autorități contractante, care are ca obiect procurarea de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii în sensul prezentului concept;;

- Ofertant: operator economic care a prezentat o ofertă în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziții publice;

- Specialist în achiziții: angajat al autorității contractante sau al entității contractante responsabile pentru planificarea, pregătirea și desfășurarea achizițiilor;

- Documentele achiziției/procedurii: orice document produs sau menționat de către autoritatea sau entitatea contractantă pentru a descrie sau pentru a determina elementele achiziției, inclusiv specificațiile tehnice, condițiile contractuale propuse, alte obligații general aplicabile și orice alte documente suplimentare pentru depunerea de propunerilor și ofertei de către ofertanți;

- Personal de evaluare/comisie de concurs: responsabil(i) pentru evaluarea ofertelor sau calificarea ofertanților, precum și stabilirea câștigătorului(lor) și publicarea anunțului de atribuire a contractului;

- Acord-cadru: o metodă specială de achiziții publice desfășurată în două etape: prima etapă constă din selectarea furnizorilor și prestatorilor care vor fi parte la acordul-cadru și a doua etapă de atribuire a contractelor subsecvente de achiziții publice în temeiul acordului-cadru unui furnizor sau prestator parte la acordul-cadru;

- eLicitație (licitație electronică): o metodă specială de achiziții publice  desfășurată online în timp real utilizată de către autoritatea sau entitatea contractantă pentru selectarea ofertei câștigătoare, care implică prezentarea de către furnizori sau prestatori  în mod succesiv a ofertelor micșorate în cursul unei perioade de timp stabilite cu evaluarea financiară automată a ofertelor;

- Mijloc electronic: mijloc care utilizează echipamente electronice de prelucrare, inclusiv compresia digitală, și de stocare a datelor ce sânt difuzate, transmise și recepționate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice.

## 5. Scopul și obiectivele de bază ale sistemul “MTender”

Scopul principal al implementării sistemului “MTender”  este de a crește transparența procesului de achiziții publice în totalitate, de a obține un raport calitate/preț mai bun în cadrul procedurilor de achiziții publice și de a reduce costurile de tranzacționare pentru toate părțile implicate, contribuind astfel la asigurarea unui sistem național de achiziții publice competitiv și durabil.

Sistemul “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) are ca obiectiv prevenirea practicilor corupte, prin oferirea unor instrumente de monitorizare bazate pe date a întregului ciclu de desfășurare a achizițiilor publice și înregistrarea tuturor operațiunilor și tranzacțiilor în timp real.

- Obiectivele specifice stabilite pentru sistemul “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) sunt:

- Creșterea transparenței și prevenirea comportamentului corupt pe parcursul întregului ciclu de organizare a procedurilor de achiziții publice, de la planificare până la plata pentru finalizarea contractului public;

- Creșterea eficienței și valorii raportului calitate/preț în procesele de achiziții publice;

- Reducerea costurilor de tranzacționare pentru toate părțile interesate, în special, pentru întreprinderile mici și mijlocii (ÎMM-uri);

- Asigurarea unui model de sistem de achiziții electronice competitiv și durabil, flexibil, cu costuri reduse de întreținere și scalabil pentru a satisface nevoile viitoare ale cetățenilor și ale Guvernului.

Principalele căi de realizare a obiectivelor sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) sunt:

- Introducerea comunicării online ca mod obligatoriu de schimb de informații în cadrul procesului de desfășurare a procedurilor de achiziții publice, inclusiv disponibilitatea online a tuturor anunțurilor de participare și a documentației de atribuire precum și accesul online la documentația de atribuire și cererile de participare/expresiile de interes. În special, sistemul urmează să aplice comunicațiile electronice și schimbul de informații pentru oferirea unor tehnici dedicate exclusiv achizițiilor online: licitațiile electronice, acordurile-cadru, sisteme dinamice de achiziție și cataloage electronice;

- Crearea unui sistem electronic de achiziții publice general accesibil și bazat pe principiul autentificării unice (single-sign-on) și implementarea proceselor business standardizate și optimizate pentru achizițiile publice;

- Utilizarea declarațiilor pe proprie răspundere în procedurile de achiziții publice electronice și facilitarea introducerii Documentului European de Achiziție Unic (DEAU) și utilizarea e-CERTIS, după caz;

- Utilizarea semnăturii electronice calificate pentru semnarea online a contractelor de achiziții publice;

- Satisfacerea criteriilor de interoperabilitate, proporționalitate, transparență, trasabilitate și securitate, după cum este stipulat în Directivele UE privind achizițiile publice din 2014;

- Implementarea funcționalităților care acoperă integral procesele de achiziții publice, de la planificare până la semnarea contractului, facturarea și plata contractului dar și a unui sistem electronic de realizare a achizițiilor centralizate.

## 6. Principiile de bază ale creării sistemului

Principiile sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0), care decurg din Strategia de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2016-2020 adoptată la 14 Decembrie 2016, sunt următoarele:

- Model multiplatforme interconectate. Sistemul “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) constă din o UCD care comunica în timp real cu a) mai multe PEA și b) diferite servicii de guvernare electronică asigurând prestarea serviciilor de organizare a achizițiilor publice complet electronice. Abordarea modernă de platforme interconectate, asigură o perioadă scurtă de implementare, costuri reduse de întreținere și dezvoltare și posibilitatea accesului gratuit pentru autoritățile contractante la serviciile pentru organizarea achizițiilor publice electronice;

- Acoperire cap-coadă a proceselor de achiziție. Funcționalitățile sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) acoperă întregul proces de desfășurare a achizițiilor publice, de la planificarea achizițiilor la facturare și plăți în temeiul contractelor de achiziții publice. Instrumentele online pentru ePlanificare, eLicitare și eContract Management vor face sistemul “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) mai ușor pentru utilizatorii finali și va genera îmbunătățiri ale proceselor și beneficii semnificative pentru gestionarea finanțelor publice;

- Interoperabilitatea cu serviciile electronice guvernamentale. Sistemul “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) urmeză să asigure interoperabilitatea cu serviciile electronice guvernamentale și registrele de stat. Această abordare garantează un sistem modern avansat de achiziții electronice, cu funcționalități complete, dar excluzând unele riscuri sau cheltuieli adiționale, având în vedere că serviciile electronice guvernamentale sunt implementate în mare parte a lor;

- Standardele și principiile Sursă Deschisă, Date Deschise, Contractare Deschisă (Open Source, Open Data, Open Contracting Data Standard). UCD a sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) se va dezvolta conform modelului „open source” și va promova transparența și responsabilitatea prin încorporarea conceptului Date Deschise și a Standardului de Date pentru Contractare Deschisă (Open Contracting Data Standard). Transparența și deschiderea sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) va duce la creșterea încrederii cetățenilor și a operatorilor economici în Guvern, în eficiența gestionării achizițiilor publice și va descuraja corupția;

- Cost-eficiență în implementare. Abordarea multiplatformă în dezvoltarea sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) urmează sa asigure o rată înaltă a valorii raportului calitate/preț prin a) utilizarea aplicațiilor cu sursă deschisă, b) integrarea instrumentelor și serviciilor electronice guvernamentale, c) adoptarea unui model de dezvoltare durabilă bazat pe taxa per tranzacție. Modelul taxei fixe per tranzacție a fost ales pentru a alinia interesul comunității de afaceri și a Guvernului în vederea asigurării durabilității Sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) pe termen lung, fără a pune în pericol concurența pe piața de servicii legate de achizițiile publice electronice.

## 7. Sarcinile de bază realizate de Sistemul “MTender”

Optimizarea proceselor legate de achizițiile publice electronice va duce la micșorarea costurilor de tranzacționare, îmbunătățirea concurenței și va asigura dezvoltarea durabilă a pieței locale.

În special, sistemul “MTender”(SIA RSAP Ver. 2.0) urmărește să :

- Reducă cheltuielile publice prin micșorarea prețurilor, timpului și a costurilor de tranzacționare pentru organizarea procesului de achiziție utilizând metodele de achiziții publice existente;

- Asigure egalitatea accesului la informațiile publice privind oportunitățile de participare la procedurile de achiziții publice;

- Realizeze armonizarea procesului de achiziții publice cu Directivele Uniunii Europene din 2014 privind achizițiile publice și contribuie la implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană și Acordul privind achizițiile publice al Organizației Mondiale a Comerțului;

- Încurajeze concurența loială pentru contractele de achiziții publice și creșterea nivelului de concurență în cadrul procedurilor de achiziții publice;

- Faciliteze utilizarea comunicațiilor electronice în cadrul administrațiilor publice și în relația dintre Guvern, comunitatea de afaceri și cetățeni;

- Asigure transparența procesului de achiziții publice și reducerea oportunităților de luare de mită și fraudă prin asigurarea accesului liber la informațiile legate de achizițiile publice, prin intermediul unor mecanisme robuste de înregistrare în timp real a tranzacțiilor și auditarea activităților în scopul monitorizării;

- Permită accesul nerestricționat la informații veridice și transparente cu privire la achizițiile publice care vor permite analiza mai precisă a pieței și tranzacțiilor, planificarea și managementul procesului de achiziții publice, monitorizarea eficienței cheltuielilor publice, îmbunătățirea capacității de investigare a controlului financiar și a altor organe de drept precum și oferirea accesului deschis la informații privind achizițiile publice pentru cetățeni și societatea civilă;

- Faciliteze parcursul către o administrație publică eficientă și implementarea a conceptului de e-Guvernare în domeniul achizițiilor publice.

# Capitolul II
CADRUL NORMATIV

## 8. Cadrul normativ al Sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0)

Sistemul “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) urmează a fi dezvoltat ținând cont de posibilele modificări de reglementare și instituționale viitoare, astfel precum sunt definite în Strategia de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2016-2020 adoptată la 14 Decembrie 2016 și în legătură cu Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, care prevede o foaie de parcurs pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.

Sistemul “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) urmează a fi elaborat și pus în aplicare în conformitate cu Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03 iulie 2015, precum și în conformitate cu acordurile internaționale cu caracter obligatoriu, în special, textul din 2012 al Acordului privind achizițiile publice al Organizației Mondiale a Comerțului, care a intrat în vigoare la data de 14 iulie 2016.

Sistemul “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) trebuie să respecte în particular:

Legea nr. 467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat, Monitorul Oficial nr. 6-12 / 44 din 01.01.2004.

Legea nr. 264-XV din 15.07.2004 cu privire la documentul electronic și semnătura digitală, Monitorul Oficial nr. 132-137 / 710 din 06.08.2004.

Legea nr. 241-XVI din 15.11.2007 comunicațiilor electronice, Monitorul Oficial nr. 51-54 din 14.03.2008.

Legea nr. 71-XVI din 22.03.2007 cu privire la Registre, Monitorul Oficial nr. 70-73/314 din 25.05.2007.

Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Monitorul Oficial nr. 171-175 din 14.10.2011.

Hotărârea Guvernului nr. 632 din 08.06.2004 despre aprobarea Politicii de edificare a societății informaționale în Republica Moldova, Monitorul Oficial nr. 96-99 din 18.06.2004.

Hotărârea Guvernului nr. 840 din 26.07.2004 cu privire la crearea Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice, Monitorul Oficial nr. 130 din 30.07.2004.

Hotărârea Guvernului nr. 255 din 09.03.2005 privind Strategia Națională de edificare a societății informaționale - „Moldova electronică“, Monitorul Oficial nr. 046 din 25.03.2005.

Hotărârea Guvernului nr. 945 din 05.09.2005 cu privire la centrele de certificare a cheilor publice, Monitorul Oficial nr. 123-125 din 16.09.2005.

Hotărârea Guvernului nr. 320 din 28.03.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind ordinea de aplicare a semnăturii digitale în documentele electronice ale autorităților publice, Monitorul Oficial nr. 51-54 din 31.03.2006.

Hotărârea Guvernului nr. 733 din 28.06.2006 cu privire la Concepția guvernării electronice, Monitorul Oficial nr. 106-111 din 14.07.2006.

Hotărârea Guvernului nr. 916 din 06.08.2007 cu privire la Concepția Portalului guvernamental, Monitorul Oficial nr. 127-130/952 din 17.08.2007.

Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 14.12.2010 privind aprobarea cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, Monitorul Oficial nr. 254-256 din 24.12.2010.

Hotărârea Guvernului nr.201 din 28.03.2017 privind aprobarea cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică Monitorul Oficial nr. 109-118 din 07.04.2017;

Ordinul nr. 94 din 17.09.2009 al ministrului tehnologiei informației și comunicațiilor cu privire la aprobarea unor reglementări tehnice (modul de evidență a serviciilor publice electronice, prestarea serviciilor publice electronice, asigurarea securității informațiilor la prestarea serviciilor publice electronice, determinarea costului de elaborare și implementare a sistemelor informaționale automatizate), Monitorul Oficial nr. 58-60 din 23.04.2010.

Standardul Republicii Moldova SMV ISO CEI 15288: 2009, „Ingineria sistemelor și software-ului. Procesele ciclului de viață al sistemului”.

Reglementarea tehnică „Procesele ciclului de viață a software-ului“ RT 38370656-002: 2006; Monitorul Oficial nr. 95-97/335 din 23.06.2006.

# Capitolul III

# SPAȚIUL FUNCȚIONAL AL SISTEMULUI MTENDER

## 9. Funcţiile de bază ale sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0)

Arhitectura sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) va asigura ca procedurile de achiziții publice vor fi efectuate prin mijloace electronice pe parcursul întregului ciclu de organizare a achizițiilor publice, utilizând, după caz, serviciile electronice guvernamentale. Sistemul “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) va asigura ca toate tranzacțiile legate de achizițiile publice, precum și toată comunicarea între părțile interesate sunt realizate în mod electronic în cadrul sistemului utilizând Standardul Datelor pentru Contractarea Deschisă pentru stocarea datelor.

In special, sistemul “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) va permite:

- pregătirea și managementul planurilor anuale de achiziții publice,

- confirmarea existenței resurselor financiare necesare pentru realizarea planurilor de achiziție,

- pregătirea și managementul anunțurilor de intenție,

- crearea anunțurilor legate de procedura de achiziție și a documentației de atribuire,

- stocarea, accesarea și modificarea documentației de atribuire,

- asigurarea procesului de clarificare privind documentația de atribuire,

- asigurarea înregistrării operatorilor economici la procedurile de achiziție,

- accesarea documentației de atribuire,

- generarea documentelor și rapoartelor organizatorice cu legate de procedul de desfășurare a procedurilor de achiziții publice,

- recepționarea ofertelor electronice și a propunerilor în format electronic,

- desfășurarea licitației electronice,

- evaluarea complet automatizată, semi-automatizată și offline a ofertei Tehnice și ofertei Financiare,

- înregistrarea evaluării tehnice, atunci când este desfășurată offline,

- determinarea ofertei câștigătoare, selectarea câștigătorului și atribuirea contractelor;

- semnarea electronică a documentelor,

- publicarea online contractelor atribuite,

- solicitarea de revizuirii a deciziei grupului de lucru de către organul abilitat cu soluționarea contestațiilor,

- managementul contestațiilor,

- monitorizarea executării contractului și a  modificărilor la contract,

- înregistrarea și monitorizarea tuturor plăților legate de contractele de achiziții publice,

- publicarea online a rezultatelor de desfășurare a procedurilor de achiziție publică,

- monitorizarea procedurilor de achiziții publice,

- monitorizarea implementării contractului,

- generarea de rapoarte statistice, statice și configurabile, analize de prețuri, etc.  având ca bază seturi de proceduri de achiziții publice,

- gestionarea clasificatoarelor interne ale sistemului,

- comunicarea cu alte sisteme și servicii de informații folosind mecanisme de integrare.

Lista completă a proceselor și rolurilor incluse în sistemul “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) sunt prevăzute în Anexa 2. Modelul Proceselor Business, care constituie parte integrantă a  prezentului Concept Tehnic.

## 10. Modulele funcționale de bază a Sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0)

Sistemul “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) trebuie să îndeplinească cerințele funcționale prin implementarea modulelor/funcționalităților specifice la nivel de UCD sau PEA. Lista modulelor sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) este prezentată mai jos în ordine alfabetică.

Descrierea detaliată a cerințelor funcționale ale sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) este prezentată Anexa 3 la prezentul Concept Tehnic – Specificații tehnice și funcționale generale ale sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0).

- Cabinetele

Reprezintă spații dedicate virtuale de lucru, denumite cabinete, care vor asigura accesul la fluxurile de lucru, modele de documente și formulare care vor sprijini rolurile respective în procesul de desfășurare achizițiilor publice. UCD a sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) va oferi acces la fluxurile de lucru dedicate pentru pricipalele părți interesate la nivel național, inclusiv Agenția Achiziții Publice, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, organele de supraveghere și control, centrele pentru achiziții centralizate. La rândul lor, PEA a sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) vor asigura acces dedicat la fluxurile de lucru pentru utilizatorii: autorități contractante, entități contractante, furnizori și publicul larg.

- Managementul documentelor

UCD a sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) va organiza și controla accesul pentru toate părțile interesate către toate informațiile electronice rezultate din procesul de desfășurare a achizițiilor publice, va permite utilizatorilor autorizați să creeze, modifice și să șteargă formulare și documente și va asigura activitățile de înregistrare, depunere, înregistrare a evenimentelor legate de accesarea documentelor ofertei. De asemenea se vor pune la dispoziție instrumente pentru arhivarea și păstrarea documentelor de achiziții publice pe perioada de păstrare a acestora stabilită de lege.

Accesul la document va fi determinat printr-o de o matrice de valori atribuită fiecărui tip de document stocat. În dependență de tipul documentului, matricea va defini utilizatorii care le pot accesa și ce tip de drepturi li se acordă (adică citire/editare/ștergere).

eAcces

Acest modul permite autorităților contractante/entităților contractante să plaseze pe PEA anunțurile de participare, anunțurile de atribuire, documentația de atribuire, oferind posibilitatea accesării lor de către orice utilizator, și să fie preluate de Portalul Web: https://mtender.gov.md/. Setul de funcționalități a modulului respectiv, asigură activitatea de pregătire a procedurii de achiziție de către persoana responsabilă. Printre altele funcționalitățile acestui modul trebuie să ofere autorității contractante/entității contractante posibilitatea indicării legăturii dintre linia planului anual de achiziții publice și procedura de achiziție organizată, să selecteze metoda de achiziție, să inițieze procedura de achiziție, definind conținutul anunțului de participare, a documentației de atribuire și a condițiilor procedurii.

Din punct de vedere a operatorului economic, acest modul oferă posibilitatea de a accesa toate anunțurile procedurii, documentația de atribuire și oferă posibilitatea de a înainta clarificări și primi răspunsuri la ele.

eAutentificare

PEA ale sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) vor asigura autentificarea electronică a utilizatorilor. Acest modul este responsabil de identificarea utilizatorilor și determinarea nivelului de autorizare a acestora pentru realizarea unor acțiuni specifice în cadrul sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0).

Procesul de autentificare va fi bazat pe informația digitală disponibilă, verificată, cel puțin, din două surse digitale independente și accesibile, cum ar fi conturile bancare, serviciile electronice guvernamentale sau registrele de stat.

Utilizatorii vor fi autentificați în sistemul “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) în conformitate cu nivelul de acces stabilit și vor avea posibilitatea să acceseze funcționalitățile sau informațiile care sunt disponibile nivelului lor de acces (de ex. utilizatorul care se autentifică în sistem în calitate de operator economic nu va avea posibilitatea să acceseze anumită informație cu privire la autoritățile contractante, sau alți operatori economici).

A baza mecanismului de autentificare  va sta serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului MPass.

- eLicitație (licitația electronică)

UCD a sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) va conține un modul de eLicitație care va va permite evaluarea financiară automată atât a procedurilor de achiziție  publică  care au criteriul de atribuire a contractelor  „cel mai mic preț” cât și a procedurilor de achiziție  publică  care au criteriul de atribuire „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic” în conformitate cu opțiunile prevăzute de autoritatea contractantă în anunțul de participare. Factorii de evaluare adiționali prețului ofertei (cum ar fi de exemplu elementele cuantificabile de calitate) vor putea fi incluse în modulul eLicitație fiind exprimate ca elemente ale unei formule de calcul. Autoritățile contractante trebuie să poată stabili parametrii formulei pentru fiecare eLicitație în parte, care vor fi parte a anunțului de participare.

În cadrul licitației electronice, comunicarea, inclusiv invitația de participare către ofertanții selectați (dacă se utilizează pre-selecția) pentru a prezenta noi prețuri și / sau valori, urmează a fi făcute electronic în timp real.

Licitația electronică va respecta logica licitației inverse sau licitației electronice standard dacă alte criterii decât prețul nu sunt folosite, fiind compusă din trei runde de competiții, pe parcursul cărora fiecare ofertant are posibilitatea să-și modifice spre micșorare oferta pentru a determina câștigătorul licitației. Modulul de eLicitație urmează să fie capabil să organizeze licitații pentru procedurile cu mai multe poziții, cu poziții grupate în loturi și / sau poziții separate (negrupate în loturi).

eAtribuire

Acest modul permite pregătirea anunțului de atribuire a contractului și a notificării ofertanților cărora li s-a atribuit sau nu contractul de format standardizat. Funcționalitățile acestui modul asigură schimbul de informații/documente cu ofertanții și cu modulul eNotificare pe parcursul etapei de atribuire contractelor în cadrul procedurii de achiziții publice.

eEvaluare

PEA ale sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) vor asigura în mod electronic, automatizat sau semi-automatizat evaluarea de către autoritățile contractante sau entitățile contractante a cererilor, ofertelor sau propunerilor, primite în cadrul procedurilor de achiziții publice organizate cu sau fără utilizarea licitației electronice.

Autorităților contractante/entităților contractante vor fi disponibile patru tipuri de mecanisme de evaluare:

- Cel mai mic preț, cu efectuarea clasamentului în mod manual sau automat în baza licitației electronice bazată doar pe preț. Oferta tehnică în acest caz este evaluată după principiul admis/respins de către persoana responsabilă de achizițiile publice (specialistul in achiziții) sau de grupul de lucru, după caz;

- Cel mai mic cost, cu mai multe elemente ale costului evaluate în mod automat, prin utilizarea licitației electronice sau efectuarea clasamentului în mod manual. Oferta tehnică în acest caz este evaluată după principiul admis/respins de către persoana responsabilă de achizițiile publice (specialistul in achiziții)  sau de grupul de lucru;

- ‘Prețul și alți factori de evaluare’, cu factori de evaluare care nu pot fi în totalitate predefiniți astfel încât să se poată realiza o evaluarea automatizată. În acest caz, valorile numerice pentru fiecare factor de evaluare prin stabilirea ponderii lui de către persoana responsabilă de achizițiile publice (specialistul in achizitii) sau de grupul de lucru în baza ofertei tehnice și ulterior efectuarea clasamentului în mod automat sau manual a ofertei financiare.

- ‘Prețul și alți factori de evaluare’ cu formule automatizate  în cazul unor factori de evaluare care pot fi exprimați prin valori numerice și pot fi în totalitate predefiniți în anunțul de participare/documentația de atribuire sau în cataloagele electronice, iar valorile lor pot fi în mod direct oferite de către furnizor pentru evaluarea automatizată. Oferta tehnică în acest caz este evaluată după principiul admis/respins de către persoana responsabilă de achizițiile publice (specialistul in achiziții)  sau de grupul de lucru;

Funcționalitățile modulului eEvaluare includ în special:

- Posibilitatea efectuării clasamentului de către anumiți utilizatori autorizați (persoana responsabilă de achizițiile publice (specialistul in achizitii) sau de grupul de lucru)  după primirea tuturor ofertelor/propunerilor și finalizarea evaluării ofertelor tehnice și financiare.

- Stabilirea și înregistrarea punctajului pentru factorii de evaluare a ofertelor tehnice și tehnice și financiare, înainte de efectuarea clasamentelor ofertelor în conformitate cu criteriul de evaluare definit.

- În cazul alegerii posibilității evaluării automate, sistemul va evalua și efectua clasamentul ofertelor depuse, în baza parametrilor (factorilor) de evaluare prestabiliți în anunțul de participare.

- În caz că procedura de achiziție publică utilizează licitația electronică ca etapă de evaluare automatizată a ofertei financiare, rezultatele licitației electronice se vor transmite automat către modulul de eEvaluare pentru a fi considerate în procesul de evaluare.

- În caz că, conform anunțului de participare, procedura nu utilizează licitația electronică, modulul de eEvaluare va conține un instrument pentru desfășurarea în mod automatizat sau semi-automatizat a evaluării ofertei tehnice sau financiare, după cum este descris în anunțul de participare/documentație de atribuire.

eContract Management (managementul electronic al contractelor)

UCD a sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) va asigura următoarele funcționalități pentru managementul electronic al contractelor:

- Modificarea contractului fără efect asupra bugetului proiectului – amendamente. Procesul de inițiere și aprobare a modificărilor contractului care nu afectează bugetul proiectului.

- Modificarea contractului cu efect asupra bugetului proiectului – extensii. Procesul de inițiere și aprobare a modificărilor contractului care afectează bugetul proiectului.

- Evaluarea progresului proiectului – pentru servicii. Procesul de analiza a performanței contractului și statutul implementării serviciilor achiziționate.

- Evaluarea progresului proiectului – pentru lucrări. Procesul de revizuire a performanței contractului și statutul executării lucrărilor achiziționate.

- Crearea și modificarea a graficului de plăți contractuale: Va fi posibil de creat un grafic de plăți pentru fiecare contract, și de legat cu rezultatele/livrabilele de bunuri, servicii și lucrări procurate. Modulul de asemenea va permite modificarea graficului de plăți pe parcursul valabilității contractului.

- Emiterea și acceptarea facturilor: Sistemul trebuie să comunice cu sistemele informaționale ale Trezoreriei de Stat, Serviciului Fiscal de Stat (eFactura) și alte sisteme relevante pentru a crea și accepta facturi. Procesul de emitere și acceptare a facturilor trebuie să fie interconectat cu etapele de evaluare a progresului proiectului și graficul de plăți.

- Procesarea plăților: Trezoreria de Stat este responsabilă pentru executarea plăților. Sistemul „MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) trebuie să recepționeze și să înregistreze în dosarul contractului datele referitoare la plățile efectuate de către Trezoreria de Stat. În acest scop, va fi dezvoltată conexiunea cu sistemele informaționale ale Trezoreriei de Stat.

- Managementul eComenzii: Modulul eContract Management va gestiona funcționalitățile eProcurarea/eComandarea, prin intermediul cărora autoritățile contractante vor putea emite comenzi pentru un contract semnat.

eFacturare

- Funcționalitățile legate de lucrul cu facturile în cadrul sistemului vor fi asigurate prin integrarea sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) cu serviciul electronic guvernamental eFactura.

- eMonitorizare

Structura de date conformă Standardului de Date pentru Contractarea Deschisă  -- OCDS  a UCD a sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) va facilita procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice. Modulul de eMonitorizare va respecta principiile unei guvernări deschise și prin implementarea standardului OCDS va obține următoarele beneficia:

- Posibilitatea accesării deschise a informațiilor structurate și în formă lizibilă electronic din domeniul achizițiilor publice (Instrumentul Observatorului);

- Posibilitatea efectuării analizelor și investigațiilor în domeniul achizițiilor publice (Instrumentul Investigatorului );

- Posibilitate monitorizării de către societatea civilă a achizițiilor publice (Instrumentul de Feedback).

Instrumentul Observatorului reprezintă un instrument web destinat să asigure accesul cu eforturi minime la informația statistică statistica de bază privind achizițiile achizițiilor publice. Instrumentul Observatorului  va oferi o serie de rapoarte prestabilite cu privire la achizițiile publice și va fi în permanență actualizat pentru a permite accesarea rapidă a informației la zi. Urmează a fi dezvoltat în baza http://opencontracting.date.gov.md/, un portal Open Data lansat de Guvernul Moldovei în 2016.  Acest instrument va include, cel puțin, rapoarte pentru indicatorii de performanță, rapoarte privind implementarea planurilor de achiziție, o secțiune cu informația despre contestații și decizii și o secțiune cu informația privind achizițiile centralizate.

Instrumentul Investigatorului este destinat utilizatorilor specializați, care au rolul de supraveghetori sau autorităților care au nevoie de o analiză mai aprofundată a datelor din domeniul achizițiilor publice. Instrumentul Investigatorului  permite, obținerea informației detaliate pentru fiecare procedură de achiziție publica în parte desfășurată prin intermediul sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) generând rapoarte definite de utilizator.

Instrumentul de Feedback  este o platformă în care fiecare actor participant la procesul de desfășurare a unei proceduri de achiziție (Operator economic, Autoritate contractantă, organele de supraveghere sau cetățean) poate furniza o informație-feedback unei entități sau furnizor, poate discuta și evalua condițiile de desfășurare a unei anumite proceduri de achiziție sau să pregătească și să adreseze un apel oficial organismelor de supraveghere. Portalul permite reprezentanților societății civile și reprezentanților mass-media să discute o procedură de achiziții publice specifică cu furnizorii potențiali și existenți, să audă opinia experților privind corectitudinea formulării în documentația tehnică a cerințelor,  etc.

- eAnunț

Setul de funcționalități eAnunț va fi livrată în comun de UCD și de PEA și va permite publicarea tuturor tipurilor de anunțuri pentru toate tipurile de proceduri de achiziție care sunt asigurate de sistemul “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0), inclusiv publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (TED), după caz. Modelele de anunțuri vor fi bazate pe modelele Jurnalului Oficial al Uniunii Europene pentru achizițiile desfășurate în mod electronic. UCD va publica toate anunțurile pe portalul web în timp real și va utiliza integrarea cu serviciul TED eSender, ca după necesitate, cel puțin odată pe zi, să transmită anunțurilor cu privire la achizițiile publice pentru publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

eNotificare

Setul de funcționalități eNotificare va fi oferită prin integrarea sistemului “MTender”(SIA RSAP Ver. 2.0) cu serviciul e-guvernare, și anume MNotify.  În acest context, “notificarea” presupune un mesaj, generat automat de sistem pentru a notifica un utilizator sau o categorie de utilizatori despre unele evenimente produse în cadrul sistemului. Notificarea poate fi inițiată atât de sistem nemijlocit cât si de un utilizator aparte, de exemplu autoritatea contractantă

- ePlanificare

Instrumentul de ePlanificare al UCD va permite utilizatorilor să specifice planurile anuale de achiziții în conformitate cu legislația în vigoare. Totodată, acest instrument va oferi ulterior, utilizatorilor (autorităților contractante, organelor pentru achizițiile centralizate) posibilitatea să facă o agregare a cererilor în dependență de diferite variabile cum ar fi codurile CPV, tipurile de proceduri de achiziții, data planificată de lansare, precum și alte criterii, cu scopul de a verifica planificarea între autoritățile contractante și a edifica un plan anual de achiziții agregate. Instrumentul ePlanificare trebuie să permită identificarea potențialului de agregare a planurilor individuale de achiziții pentru lansarea unui acord-cadru centralizat. Pe parcursul primei etape de implementare, funcționalitatea de planificare de bază va fi dezvoltată pentru a permite validarea disponibilității resurselor bugetare, folosind codurile CPV ale achizițiilor planificate și numărul de clasificare bugetară locală a liniei bugetare de stat.

eÎnregistrare

PEA ale sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) vor asigura înregistrarea electronică a utilizatorilor în cadrul sistemului. Acest modul va permite crearea de conturi de utilizatori și înregistrarea lor în sistemul “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0), cu generarea unui număr unic de identificare pentru fiecare cont de utilizator.

Modulul eÎnregistrare trebuie să includă înregistrarea inițială a autorităților contractante și operatorilor economici precum și funcționalitățile pentru înregistrarea a informației de serviciu pentru fiecare cont de utilizator pentru asigurarea identificării și autorizarea utilizatorului la diferite etape  de desfășurare a procedurii de achiziții publice.

Utilizatorii înregistrați trebuie să aibă posibilitatea să actualizeze informația specifică de profil (de regulă informația publică, cum ar fi numărul de telefon, adresa, etc.).

eDepunere

Modulul eDepunere urmează să asigure depunerea și înregistrarea electronică a ofertelor. Acest modul va oferi posibilitate operatorilor economici să pregătească ofertele într-o manieră structurată și securizată ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă și să depună ofertele lor în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru ale sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0). Acesta de asemenea va stoca ofertele sau propunerile primite într-un mod securizat și va permite deschiderea lor securizată dor după expirarea termenilor limită de depunere. Odată cu expirarea termenului limită pentru depunere, nici o schimbare a ofertelor depuse nu va fi permisă de sistem. Pentru a facilita criptarea ofertelor și controla accesul se va aplica o schema de sepărarecele trei documente de bază care constituie oferta operatorului economic:

1) Declarația pe propria răspundere și/sau documentele de calificare, care motivează eligibilitatea de a fi acceptat spre a participa în achiziția publică curentă precum și satisfacerea cerințelor de calificare;

2) Oferta Tehnică, și

3) Oferta Financiară.

eCalificare

PEA ale sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) vor asigura funcționalistele pentru etapa de calificare a operatorilor economici, utilizate și la etapa de pre-calificare sau post-calificare, după necesitate. Acest modul trebuie să ofere posibilitatea calificării  juridică, economice și financiare a ofertantului selectat pentru atribuirea contractelor de achiziții publice. Funcționalitățile acestui modul urmează a fi aliniate cu politicile Uniunii Europene și cele mai bune practici internaționale care permit operatorilor economici să declare pe propria răspundere că întrunesc capacitatea juridică, economică și financiară necesară, decât să ofere toate documentele de calificare în calitate de probe a conformității acesteia. Declarațiile pe propria răspundere vor fi bazate pe Documentul European de Achiziție Unic (DEAU). Modelul unei astfel de declarații va face distincție între a) criteriile de eligibilitate generale care sunt standard pentru fiecare licitație și care pot fi verificate în mod automat pentru rezidenți prin intermediul serviciilor electronice guvernamentale și b) criteriile de calificare, individualizate pentru fiecare licitație în anunțul de participare. Verificarea criteriilor de calificare va necesita depunerea documentelor de calificare de către ofertantul câștigător.

- Registrul operatorilor economici calificați/interziși

Pentru a facilita selectarea și excluderea operatorilor economici în procesul de desfășurare a procedurilor de achiziție publică, Agenția Achiziții Publice gestionează o listă a operatorilor economici calificați să participe la procedurile de achiziții publice și a celor care sunt interzise spre participare. Aceste liste urmează a fi transferate în Unitatea de Date Centrală formând un registru, gestionat prin intermediul cabinetului Agenției Achiziții Publice. Registrul va permite adăugarea operatorilor economici (calificați sau interziși), actualizarea informațiilor despre aceștia, eliminarea retragerea lor din registru, dacă este necesar.

- Portalul Web https://mtender.gov.md/

Portalul Web a sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) va fi ghișeul unic de acces pentru toată informația cu privire la achizițiile publice naționale și va fi accesibil prin intermediul celor mai utilizate browsere web, precum și de la dispozitivele portabile (telefoane mobile, tablete etc.).

Portalul va conține informații generale cu privire la achizițiile publice, legislația relevantă cu privire la achizițiile publice, instrucțiuni, ghiduri pentru participarea la licitații și acces public la informația cu privire la atribuirea contractelor. După autentificare portalul Web va permite accesul la cabinetele utilizatorilor specifici (unici) precum ar fi Agenția Achiziții Publice, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, organele de verificare și control.

Portalul Web va servi pe viitor în calitate de Buletin al Achizițiilor Publice, registru al contractelor încheiate, precum și  arhivă a datelor istorice cu privire la procedurile de achiziție publică, replicând în timp real din UCD informația transmisă de PEA.

# Capitolul IV
STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ A SISTEMULUI MTENDER

## 11. Interacțiunea în cadrul sistemului

Interacțiunea subiecților în cadrul sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) este prezentată în Figura 2

Figura 2. Interacţiunea subiecţilor în cadrul sistemului “MTender”

## 12. Funcţiile subiecţilor sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0)

Funcţiile subiecţilor SIA RSAP rezultă din funcţiile atribuite acestora prin Legea privind achiziţiile publice şi alte acte normative:

Agenția Achiziții Publice (AAP):

- coordonează, monitorizează și evaluează prin intermediul funcționalităților oferite de sistem a modului în care autoritățile contractante respectă procedurile de achiziție publică și de atribuire a contractelor de achiziții publice;

- întocmește, actualizează și menține prin intermediul funcționalităților oferite de sistem  a Listei operatorilor economici calificați și Listei de interdicție a operatorilor economici;

- examinează dările de seamă privind procedurile de achiziție publică;

- generează și analizează rapoarte privind procedurile de achiziție publică;

- gestionează Buletinul Achizițiilor Publice în cadrul sistemului.

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC):

- recepționează și înregistrează contestațiile depuse de participanții la procedurile de achiziție publică;

- înregistrează rezultatele examinării contestațiilor depuse de participanții la procedurile de achiziție publică;

- intervine în procese legate de desfășurarea procedurilor de achiziție publică.

Autoritățile contractante:

- elaborează planuri anuale și trimestriale de efectuare a procedurilor de achizții publice;

- creează grupuri de lucru responsabile de realizarea achiziţiilor publice în cadrul acestor autorități;

- întocmește și publică invitațiile de participare în cadrul procedurilor de achiziții publice;

- elaborează și publică în cadrul sistemului a documentației de atribuire şi altor documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziţii publice;

- inițiază proceduri de achiziții publice;

- examinează, evaluează şi compară ofertele depuse în cadrul procedurilor de achiziție publică;

- aplică deciziile Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor;

- semnează contractile de achiziții publice și le transmite spre semnare participanților desemnați câștigători;

- întocmește dări de seamă privind rezultatul procedurilor de achiziții publice și prezentarea acestora Agenției Achiziții Publice;

- transmite contractile semnate către trezorerie spre înregistrare;

- menține corespondența electronică cu operatorii economici interesați și participanții la procedura de achiziții publice;

- publică răspuns la clarificările recepționate;

- monitorizează executarea contractului de achiziții publice;

- inițiază, semnează și transmite spre înregistrare acorduri adiționale la contractile de achiziții publice.

Operatorii economici:

- accesează documentația de atribuire pentru procedura de achiziții publice;

- înaintează clarificări către autoritatea contractantă privind documentația de atribuire pentru procedura de achiziții publice și obține explicații;

- se înregistrează la procedura de achiziții publice;

- înaintează oferte la procedura de achiziții publice;

- prezintă documente de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice;

- prezentă informație suplimentară, la solicitarea autorității contractante;

- participarea la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice;

- semnează contracte de achiziții publice în cazul desemnării lu ca câștigător;

- depune garanția de bună execuție a contractului de achiziții publice;

- execută contractul de achiziții publice semnat;

Platformele Electronice de Achiziții

- asigură funcționalitățile pentru organizarea procedurilor de achiziție de către autoritățile contractante;

- asigură funcționalitățile pentru participarea operatorilor economici la procedura de achiziție publică;

- transmit datele privind procedurile de achiziție către UCD;

- asigură sincronizarea datelor între CDU și platformă;

- asistă autoritățile contractante și operatorii economici în procesul de desfășurare a procedurii de achiziție publică.

Registrele și sistemele informaționale de stat

- oferă informația despre agenții economici (autoritățile contractante, ofertanții etc.), în baza IDNO;

- oferă informația despre persoanele fizice, în baza IDNP;

- oferă informația cu privire la efectuarea regulată a plății impozitelor, contribuțiilor (conform datelor Inspectoratului Fiscal de Stat);

- Oferă informația despre existența licențelor și altor documente permisive în raport cu participantul la procedura de achiziție publică;

- Oferă informația despre existența resurselor financiare și plaților efectuate în cadrul contractului de achiziții publice;

- Oferă informația despre existența/lipsa antecedentelor penale  în raport cu participantul la procedura de achiziție publică.

Serviciile electronice guvernamentale:

- Asigură schimbul de date între sistem și Registrele și sistemele informaționale de stat;

- Asigură realizarea proceselor interne în cadrul sistemului cum ar fi: autentificarea utilizatorilor, semnarea electronică a documentelor, notificarea, înregistrarea evenimentelor, ș.a.

Sistemele externe (TED):

- Asigură publicarea anunțului de participare și a notificărilor în cadrul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Administraţia publică:

- Monitorizarea procedurilor de achiziție publică;

- Vizualizarea rapoartelor statistice;

- Preluarea experienței de organizare a procedurilor de achiziție publică.

Publicul larg:

- Monitorizarea procedurilor de achiziție publică;

- Vizualizarea rapoartelor statistice;

- Obținerea seturilor de date pentru analiza avansată a datelor privind procedurile de achiziții publice.

## 13. Schema fluxului de informații

Schema generală a fluxului de informații pe parcursul unui ciclu standard de achiziție în sistemul “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) este prezentată în Error: Reference source not found.

Figura 3.  Ciclul standard al procedurii de achiziție și interacțiunea cu UCD și PEA

# Capitolul V
DOCUMENTELE SISTEMULUI

## 14. Documentele de intrare:

Autoritățile contractante:

- Planul anual/individual de achiziții aprobat;

- Specificația detaliată a obiectului de achiziție;

- Specificația factorilor de evaluare;

- Descrierea cerințelor față de participanți;

- Informația despre autoritatea contractantă;

- Înregistrări și/sau rapoarte privind:

  - Consultarea pieței, (după caz);

  - Feedback-ul primit în timpul planificării și al licitației (dacă este cazul);

  - Întrebări și explicații legate de Anunțul de participare și / sau  documentația de atribuire;

  - Calificarea, dacă este efectuată offline;

  - Evaluarea, dacă este efectuată offline;

  - Contestații și decizii ale ANSC.

- Raport privind executarea contractului;

- Scrisoare de reziliere/modificare a contractului, dacă este cazul.

- Operatorii economici:

Documentația de atribuire;

Cererea de participare.

Agenția Achiziții Publice:

- Datele despre operatorii economici;

- Cererea de includere in lista operatorilor calificați/interziși;

- Darea de seamă privind procedura de achiziție publică.

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor:

- Contestația depusă de participantul le procedura de achiziție publică;

- Scrisoarea Autorității contractante;

- Scrisoarea Operatorului economic.

## 15. Documentele de ieșire:

Autoritățile contractante:

- Anunțul de participare la procedura de achiziție publică;

- Documentația de atribuie, inclusiv:

  - Formularul pentru depunerea ofertelor

  - Model de Declarație pe propria răspundere, bazată pe DEAU

  - Formular de referință (dacă este cazul)

  - Anexa A - Descrierea obiectului achiziției, inclusiv a cerințelor funcționale și/sau tehnice

  - Anexa B – Model de ofertă financiară

  - Anexa C – Termenii și Condițiile generale ale Contractului sau Termenii și Condițiile generale ale Acordului-cadru

- Răspunsul la clarificări privind documentația de atribuire;

- Procesul verbal privind deschiderea ofertelor;

- Procesul verbal privind evaluarea ofertelor;

- Darea de seamă privind desfășurarea procedurii de achiziție;

- Procesul verbal privind modificarea contractului;

- Darea de seamă privind modificarea contractului;

- Anunțul de atribuire a contractelor;

- Anunțuri de modificare a procedurilor de achiziție publică;

- Rapoarte privind procedurile de achiziție desfășurate;

- Altă informație privind desfășurarea procedurii de achiziție.

- Operatorii economici:

- Clarificări privind documentația de atribuire;

- Documentele ofertei;

- Confirmarea depunerii ofertei;

- Confirmarea depunerii contestației;

- Copia digitală a contractului semnat, dacă este atribuit.

Agenția Achiziții Publice:

- rapoarte şi date statistice.

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor:

- rapoarte şi date statistice;

- decizii privind contestațiile depuse.

## 16. Documente tehnologice

- Documentele de confirmarea lipsei datoriei la bugetul de stat;

- Documentele de confirmare a calificării și eligibilității operatorului economic.

# Capitolul VI
SPAȚIUL INFORMAȚIONAL AL SISTEMULUI

## 17. Obiectele informaționale

Structura de date și a obiectelor informaționale va respecta standardul stabilit de Standardul de Date pentru Contractarea Deschisă – OCDS în conformitate cu care, principalele secțiuni de date ale standardului, corespund cu etapele principale de desfășurare a procedurilor de achiziție publică și conțin obiectele informaționale:

- părți

  - autoritate contractantă;

  - operator economic;

- planificarea

  - linie de plan;

- desfășurarea procedurii de achiziție

  - procedura;

  - documente;

  - criteriu;

  - cerință;

  - poziție;

  - modificare;

- atribuirea

  - ofertă;

  - poziție ofertă;

  - document ofertă;

- contractarea

  - contract;

  - poziție;

  - document;

  - amendament;

- implementarea

  - tranzacție;

  - document;

  - livrabil.

Informații detaliate cu privire la structura de date și obiectele informaționale menționate se regăsesc la adresa  http://standard.open-contracting.org/latest/en/schema/reference/.

Orice alte obiecte informaționale adiționale urmează a fi identificate și descrise în faza inițială de dezvoltare a sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0).

## 18. Identificatorii obiectelor informaționale

Identificatorii structurii obiectelor informaționale vor respecta standardul OCDS.

Mai multe informații despre identificatorii obiectele informaționale pot fi găsite la adresa http://standard.open-contracting.org/latest/en/schema/identifiers/

## 19. Scenariul de bază

Sistemul “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) urmează să automatizeze întregul ciclu de desfășurare a procedurilor de achiziții publice (de la planificare până la plată) pentru toate tipurile de proceduri de achiziție publică așa cum sunt definite de legislația națională din domeniul achizițiilor publice în vigoare.

Scenariul de bază pentru funcționalitățile specifice ale achizițiilor publice sunt definite după cum urmează.

        - La etapa inițială, realizată prin intermediul modulului ePlanificare, care asigură activitățile de planificare anuală a achizițiilor, dar și planificarea individuală (inițiere) a procedurii de achiziție  se vor realiza următoarele activități:

  - Inițierea achiziției. Autoritatea contractantă sau entitatea contractantă va elabora, folosind fluxuri de lucru online, o cerere de desfășurare a achiziții bazată pe necesitățile ei, indicând bugetul disponibil precum și rezultatul consultărilor de piață dacă este cazul. Această cerere va fi expediată prin sistemul “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) pentru validarea cu Trezoreria de Stat, dacă legea prevede acest lucru, pentru confirmarea disponibilității resurselor bugetare pentru procedura de achiziție specificată.

  - Cererea de informații/consultări. Reprezintă un proces offline de solicitare a informațiilor de la furnizori și alte părți interesate și va fi desfășurat cu scopul de a ajuta la elaborarea documentației de atribuire.

  - Elaborarea documentației de atribuire. Reprezintă un proces offline  de elaborare a specificațiilor și cerințelor tehnice pentru achiziția planificată.

  - Elaborarea anunțului de participare. Reprezintă un proces online cu scopul de specificare a informațiilor detaliate cu privire la procedura achiziție organizată pentru operatorii economici folosind formulare și șabloane de documente în cadrul unui flux de lucru online .

  - Publicarea anunțului de participare și a documentației de atribuire. Documente electronice finalizate care includ anunțul de participare și a documentației de atribuire vor fi expediate prin sistemul “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) pentru publicare pe Portalul Web.

        - Desfășurarea procedurii de achiziție. Această etapa de desfășurare a procedurii de achiziție este realizată prin modulul eDepunere, care reprezintă fluxul de procese electronice pentru desfășurarea procedurilor de achiziții în conformitatea cu metoda de achiziție selectată / tehnică de achiziționare, după cum este prevăzut de Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03 iulie 2015.

În cazul unui contract individual, eDepunere va începe prin oferirea operatorilor economici interesați, a posibilității înaintării întrebărilor referitoare la documentația de atribuire, urmând ca autoritatea contractantă să ofere clarificările de rigoare. După etapa de înregistrare a ofertanților pentru participarea la procedura de achiziții și depunerea online a ofertelor, va urma evaluarea ofertelor de către autoritatea contractantă, care se va finaliza prin publicarea unui anunț de atribuire a contractului, semnarea electronică a contractului și înregistrarea acestuia în Trezoreria de Stat, după necesitate.

În cazul achizițiilor agregate în baza unui acord-cadru, eDepunere va începe prin posibilitatea de a oferi întrebări referitoare la documentația de atribuire și înregistrarea ofertanților pentru depunerea cererilor de participare la acordul-cadru. Ulterior, va avea loc depunerea de oferte reprezentative, evaluarea acestora, și atribuirea acordului-cadru va fi finalizată prin publicarea anunțului de atribuire, semnarea electronică a acordului-cadru și înregistrarea acestuia la Trezoreria de Stat, după necesitate. După această etapă, sistemul “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) va asigura crearea unui flux de lucru electronic pentru competiția din a doua etapă în temeiul unui acord-cadru cu mai mulți furnizori, care poate fi desfășurată prin cererea de oferte de prețuri sau licitație electronică. În mod special, valoarea acordului-cadru va fi atribuită etapei doi cu concurență iar obiectul de achiziție a contractului subsecvent va rămâne același ca și al acordul-cadru încheiat la prima etapă. Contractul subsecvent care rezultă din această procedură va avea o legătură cu acordul-cadru din care provine. Pe dosarul acordului-cadru, valoarea alocată unei noi proceduri, odată atribuită, va fi afișată, iar plățile efectuate vor fi înregistrate.

        - Depunerea contestațiilor. Mecanismul de contestare, asigură fluxul de lucru online pentru depunerea unei contestații, începând cu etapa de publicare a anunțului de participare la procedura de achiziție publică și până la semnarea contractului de achiziții publice, inclusiv. Înregistrarea, examinarea și soluționarea contestațiilor utilizând procese electronice în cadrul sistemului MTender este realizată de organismul național de soluționare a contestațiilor – Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor.

        - Managementul contractelor de achiziții publice. Fluxurile de lucrul asigurate de modulul eContract Management includ în sine următoarele procese:

  - Modificarea contractului fără impact asupra valorii totale a contractului – amendamente. În cadrul acestui proces se vor efectua modificările la contractul de achiziție care nu afectează valoarea lui.

  - Modificarea cu impact asupra valorii contractului – extinderea contractului. În cadrul acestui proces se vor efectua modificările la contractul de achiziție care afectează bugetul contractului și va include înregistrarea acestor modificări la Trezoreria de Stat, daca e cazul.

  - Evaluarea progresului îndeplinirii contractului – pentru bunuri și servicii. Aceste procese vor asigura reflectarea procesului de executare a contractului și a statutului de implementare a achizițiilor de bunuri și servicii.

  - Evaluarea progresului îndeplinirii contractului – pentru lucrări. Aceste procese vor asigura reflectarea procesului de executare a contractului și a statutului de implementare a achizițiilor de bunuri și servicii.

  - Crearea și modificarea a graficului de plăți contractuale: Autoritatea contractantă va crea și administra graficul de plăți pentru fiecare contract care va fi legat cu rezultatele/livrabilele de bunuri, servicii și lucrări achiziționate. Fluxul de lucru va permite modificarea graficului de plăți pe parcursul termenului de valabilitate a contractului.

  - Emiterea și acceptarea facturii: Prin integrarea serviciilor electronice (eFactura) și altor sisteme informaționale, sistemul va oferi posibilitatea înaintării și acceptării facturilor. Totodată, aceste procese urmează să fie legate de legat de evaluarea progresului executării contractului și a executării graficului de plăți.

  - Procesarea plăților: Trezoreria de Stat este responsabilă de executarea plăților  solicitate de autoritatea contractantă. În acest context, prin comunicarea cu sustemlele informaționale ale Trezoreriei de Stata, sistemul urmează să primească și să înregistreze datele cu privire la plățile efectuate de Trezoreria de Stat în cadrul contractului.

  - Managementul eComenzii: Modulul eContract Management va asigura funcționalitatea eComandă, prin care autoritatea contractantă va avea posibilitatea să emită comenzi de achiziție/livrare în temeiul contractelor semnate.

## 20. Datele sistemului

Structura datelor sistemului, tipurile și restricțiile față de câmpurile de date, vor corespunde Standardului de Date pentru Contractarea Deschisă OCDS: http://standard.open-contracting.org/latest/en/.

## 21. Clasificatoarele  sistemului

Îu scopul asigurării veridicității și reducerii volumului de informații stocat în cadrul sistemul “MTender” se vor utiliza clasificatoare, care pot fi divizate în trei grupuri:

- internaționale;

- naționale;

- intra-sistemice.

Clasificatoarele intra-sistemice urmează a fi elaborate și utilizate în cadrul sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) cu respectarea standardelor OCDS și doar în absența clasificatoarelor internaționale și naționale aprobate.

## 22. Interacțiunea cu alte resurse informaționale

UCD va interacționa și va fi interoperabilă cu următoarele registre de stat atunci când interacțiunea este permisă și/sau activă:

Tabelul 1 Registrele de stat care urmează a fi conectate la sistemul “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0)

| Registre de stat | Descrierea |
| --- | --- |
| Registru de stat al populației | Un sistem național de înregistrare a cetățenilor Republicii Moldova și o sursă de date cu caracter personal. Conține date cu privire la data nașterii, decese, divorțuri, căsătorii, și migrația internă și externă. Orice persoană fizică are un IDNP (Număr unic de identificare a persoanei fizice) prin intermediul căreia pot fi găsite informații despre o anumită persoană. |
| Registrul de stat al unităților de drept (integrat în perioada inițială de implementare a sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0)) | Conține date cu privire la persoane juridice înregistrate, modul de constituire, tipul de activitate practicat, asociații acestora, administratori etc. Fiecare entitate are un IDNO, care reprezintă numărul unic de înregistrare al persoanelor juridice și în același timp codul fiscal al acesteia. Acesta oferă informații cu privire la structura organizatorică, tipuri de activități practicate, anul fondării, dacă o companie este activă sau nu, etc. Acest registru conține informații cu privire la autorități guvernamentale centrale și autorități contractante locale. |
| Sistemele informaționale ale Serviciului Fiscal de Stat (integrate în perioada inițială de implementare a sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0)) | Serviciile de evidență și control a impozitelor plătite atât de persoane fizice cât și cele juridice. Este o sursă de informații cu privire la situația din trecut și actuală a potențialului ofertant, cu privire la obligațiile față de stat. Aceasta de asemenea conține o bază de date cu privire la declarațiile pe venit ale persoanelor fizice și juridice. Informațiile ce țin de obligațiile fiscale, datorii sau impozite plătite în plus, ale persoanelor fizice și juridice, precum și ale autorităților publice, pot fi găsite prin accesarea online a contului curent al plătitorului de impozite. |
| Trezoreria de Stat | Direcție generală în cadrul aparatului central al Ministerului Finanţelor, și nu are statut de persoană juridică. Una din principalele funcții care le exercită este asigurarea execuției eficiente a bugetelor componente ale bugetului public național. Aceasta deține un registru al contractelor, plăților și facturilor eliberate în temeiul acestor contracte. Trezoreria de Stat aprobă toate contractele de achiziții publice, dacă gestionarea surselor financiare se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial (confirmând existența fondurilor disponibile în contul respectiv al autorității contractante). |
| Registru de licențiere | Registru relevant al licențelor care este gestionat de Agenția Servicii Publice. Acesta va permite verificarea instantanee dacă o anumită companie are o licență activă pentru o anumită activitate solicitată într-o anumită procedură de achiziții publice. |
| Registrul de stat al Organizațiilor Necomerciale | Acest registru este gestionat de Ministerul Justiției în Moldova. Acesta cuprinde partidele politice, ONG-urile, culte religioase, asociații obștești, etc. |
| Registrul informației criminalistice şi criminologice | Acest registru este ținut de Ministerul Afacerilor Interne și permite consultarea informației criminalistice a unei persoane fizice sau juridice. |

Totodată, UCD a sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) va interacționa cu următoarele servicii electronice guvernamentale:

Tabelul 2 serviciile electronice guvernamentale care vor fi integrate cu sistemul “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0)

| Serviciile e-guvernare | Descrierea |
| --- | --- |
| eFactura | Instrument pentru crearea și lucrul cu factura electronică, urmează a fi integrat pentru a utiliza funcționalitățile/datele serviciului pentru contractele de achiziții publice. |
| MPass | Serviciu electronic guvernamental care permite autentificarea și controlul accesul către serviciile servicii publice electronice. Serviciul oferă diferite mecanisme de autentificare: semnătura mobilă, semnătura electronică, buletinul de identitate electronic, nume de utilizator și parola. |
| MSign | Serviciu electronic guvernamental utilizat pentru semnarea documentelor electronice. Va fi folosit pentru depunerea ofertelor și semnarea online a contractelor. |
| MNotify | Serviciu electronic guvernamental utilizat pentru transmiterea notificărilor în cadrul sistemelor informaționale utilizate de autoritățile publice. Poate fi folosit pentru expedierea notificărilor către operatori economici și autorități/entități contractante. |
| MConnect | Platforma guvernamentală de schimb de date și interoperabilitate care poate fi folosit pentru a facilita conexiunea la registrele și sistemele informaționale de stat. |
| MCloud | Infrastructură informațională guvernamentală comună care funcționează în baza tehnologiei de “cloud computing” și va fi folosită pentru găzduirea sistemului. |
| MLog | Serviciul electronic guvernamental de jurnalizare. Instrument securizat și flexibil de jurnalizare și audit, care urmează să asigure evidența operațiunilor (evenimentelor), produse în sistemul MTender. |
| MPay | Serviciul guvernamental de plăti Electronice. Instrument care va permite ca plățile pentru contractele de achiziții publice să fie efectuate în mod electronic. |

În contextul integrării cu alte sisteme informaționale, sistemul “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) trebuie să aibă la bază o arhitectură modulară, fiabilă și orientată pe servicii, facilitând schimbul de informații structurate cu sistemele informaționale externe și utilizând diferite tipuri de surse de date.

Implementarea sistemului trebuie să respecte standarde deschise și să utilizeze tehnologii bine-cunoscute și general acceptate în vederea asigurării interoperabilității. Astfel, urmează a fi îndeplinite următoarele cerințe:

- Sistemul în întregime urmează să fie bazat pe tehnologii web, standarde și tehnologii cum ar fi arhitectura software bazată pe servicii (Service Oriented Architecture - SOA), protocoale de comunicare bazate pe XML (SOAP și XML-RPC), TLSSSL etc ;

- Sistemul trebuie să implementeze Standardul de Date pentru Contractarea Deschisa (Open Contracting Data Standard – OCDS) pentru a asigura deschiderea datelor și documentelor la toate etapele procesului de desfășurare a procedurilor de achiziție publică.

# Capitolul VII 
SPAȚIUL TEHNOLOGIC AL SISTEMULUI MTENDER

## 23. Nivelurile infrastructurii informaționale

Pentru executarea funcțiilor menționate de automatizare a proceselor pentru desfășurarea procedurilor de achiziții publice, sistemul MTender (SIA RSAP Ver. 2.0) va avea o arhitectură tehnică care va cuprinde, cel puțin, componentele prezentate mai jos.

Figura 4 Arhitectura sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0)

- Serverele web

Aceste servere vor găzdui componentele front-end ale diferitelor module ale UCD, precum și componentele front-end ale unor servicii comune.

Aceste servere urmează să ofere capabilități robuste de siguranță (failover) și scalabilitate pentru asigurarea nivelului înalt de disponibilitate și pentru a suportarea unei sarcini în creștere. Prin urmare, este de așteptat că vor exista o serie de servere web prin crearea unei uniuni de servere web (web farm) sau se va crea o arhitectura de cluster cu balansarea încărcăturii pentru a îndeplini aceste cerințe.

- Serverele de aplicații

Aceste servere vor găzdui componentele back-end ale diferitelor module ale UCD, precum și partea de back-end ale unor servicii comune. Acestea de asemenea vor găzdui motoarele de fluxuri de lucru și pentru tranzacțiile realizate în cadrul sistemului.

Aceste servere urmează să ofere capabilități robuste de siguranță (failover) și scalabilitate pentru asigurarea nivelului înalt de disponibilitate și pentru a suportarea unei sarcini în creștere. Prin urmare, este de așteptat că vor exista o serie de servere de aplicație prin crearea unei uniuni de servere de aplicație (server farm) sau se va crea o arhitectura de cluster cu balansarea încărcăturii pentru a îndeplini aceste cerințe.

- Serverele de baze de date

Serverele de bază de date vor găzdui motoarele bazei de date. Aceste servere urmează a fi configurate ca să ofere capabilități robuste de siguranță (failover)  și scalabilitate. Este recomandat să se prevadă cel puțin două instanțe de baze de date.

Se recomandă cu insistență utilizarea unui sistem de gestionare a bazelor de date, susținut de platforma tehnologică comună a MCloud.

- Servere de fișiere

Serverele de fișiere vor realiza managementul accesului către fișierele stocate în cadrul sistemului.

- Soluții de stocare a datelor

Soluțiile de stocare oferite de platforma MCloud vor fi folosite pentru stocarea bazei de date, fișierelor și a altor date ale sistemului. Inițial e preconizat a fi necesară capacitate de 1Tb, care ulterior poate să ajungă până 10Tb. Totuși, capacitatea de stocare urmează a fi mărită treptat, în dependență de necesitate.

- Servicii de autentificare

Serviciile de autentificare urmează a fi asigurate de către serviciul electronic guvernamental MPass prin diferite mecanisme de autentificare: semnătura mobilă, semnătura electronică, buletinul de identitate electronic, nume de utilizator și parola iar la necesitate rezultatele autentificării vor fi validate cu registrele de stat, dacă este cazul.

- Antivirus / Antispam soluții

Serviciul va fi oferit de infrastructura MCloud. Acest serviciu se referă la soluțiile hardware și/sau software pentru furnizarea protecției antivirus și anti-spam pentru toate serverele. Fișierele vor fi scanate în timp ce vor fi încărcate în sistem. În cazul în care un fișier infectat este depistat, procedura de încărcare va fi oprită iar fișierul va fi respins. La nivel de PEA, de asemenea va exista un serviciu similar asigurat de operatorul PEA.

- Sistem de detectare a  intruziunilor

Serviciul va fi oferit de infrastructura MCloud.  Aceasta se referă la soluții software și va include toți agenții necesari, acoperind toate serverele scanând atât porțiunea DMZ cât și partea de rețea protejată, și va identifica orice tentativă nedorită de a accesa serverele. Operatorii PEA vor utiliza un sistem similar la nivel de PEA.

- Serviciile de email

Serviciile automatizate de notificare prin email, pentru notificarea despre evenimentele tehnice sau business vor fi oferită de serviciul electronic guvernamental  MNotify. Acesta ar trebui să acopere nevoile de schimb de informații între utilizatorii UCD, PEA și alți utilizatori finali în procesul de organizare și desfășurare a procedurilor de achiziții electronice și pentru informarea administratorilor de sistem și a utilizatorilor finali cu privire la orice probleme de ordin tehnic.

- Servicii de monitorizare

Serviciile vor fi oferite de MCloud și MLog. Totodată, la nivel de PEA, de asemenea va exista un serviciu similar asigurat de operatorul PEA.

- Soluții de copiere de rezervă a datelor

Serviciile de copiere de rezervă și recuperare vor fi oferite de către MCloud. Totodată, la nivel de PEA, de asemenea va exista o soluție similară asigurată de operatorul PEA.

- Echipamente de rețea

Echipamentele de rețea pentru găzduirea UCD și Portalului Web vor fi parte a infrastructurii MCloud. Pentru platformele electronice de achiziții echipamentele de rețea ar urmează a fi asigurate de operatorii platformei.

- Firewall-uri

Sistemul va utiliza soluțiile de firewall care sunt parte a infrastructurii informaționale guvernamentale comune MCloud. Totodată, pentru platformele electronice de achiziții soluții similare urmează a fi asigurate de operatorii platformei.

## 24. Complexul Tehnic al Programului

Lista produselor software și mijloacelor tehnice, utilizate la crearea infrastructurii informaționale a sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0), va fi aprobată de către Operatorul UCD a sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) la etapa de implementare a sistemului.

# Capitolul VIII

# ASIGURAREA SECURITĂŢII INFORMAŢIONALE A SISTEMULUI

## 25. Cerințele față de securitatea și protecția informației

Prin securitatea informațională se subînțelege starea de protecție a sistemului la etapele procesului de creare, procesare, stocare și transmitere a datelor de la acțiuni acțiuni accidentale sau intenționate cu caracter natural sau artificial, care au drept scop crearea prejudiciului participanților în procesul de schimb informațional.

Sistemul complex al securității informatice reprezintă totalitatea mijloacelor legislative, organizatorice și economice precum și a mijloacelor tehnologice și metodelor de protecție software-hardware și criptografică a informației, orientate spre asigurarea unui nivel necesar de integritate, confidențialitate și accesibilitate a resurselor informaționale.

Principalele sarcini ale asigurării securității informaționale sunt:

- asigurarea integrității informației - protecția  împotriva modificării sau ștergerii datelor;

- asigurarea confidențialității – protecția împotriva accesul neautorizat la date;

- asigurarea accesibilității – protecția împotriva blocării accesului utilizatorilor autorizați la resursele informaționale.

## 26. Asigurarea securității informaționale

Sistemul “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) va sprijini mecanisme de securitate adecvate în scopul creării unui mediu de achiziții sigur prin implementarea următoarele obiective de securitate:

- Autentificarea: Garantează faptul că zonele restricționate ale serviciului sunt accesibile numai utilizatorilor cu identitatea verificată prin MPass și prin alt serviciu electronic guvernamental independent pentru utilizatorii rezidenți și un mecanism similar sau MPay pentru utilizatorii nerezidenți.

- Autorizarea: Garantează că utilizatorii autentificați pot accesa numai serviciile și datele care corespund rolurilor și drepturilor de acces ale acestora. Fiecare autoritate contractantă va avea dreptul să înregistreze noi utilizatori care îi aparțin și să le atribuie unul din setul de roluri existente, în conformitate cu permisiunile fiecărui utilizator.

- Confidențialitatea: Garantează că datele schimbate între persoana care o solicită și furnizorul nu pot fi interceptate sau accesate de o terță parte neautorizată și că datele nu pot fi accesate într-un moment necorespunzător (i.e. înaintea de deschiderea ofertelor).

- Integritatea: Garantează că fluxul de date realizat între solicitant și furnizor nu a fost modificat sau manipulat de o terță parte neautorizată sau datele nu au fost accesate înainte de un termen anumit sau un timp anumit (de ex. înainte de data și ora de deschidere a ofertelor).

- Non-repudierea: Măsură prin care se asigură faptul că, după emiterea/recepționarea unei informații, expeditorul/destinatarul nu poate nega, în mod fals, că a expediat/primit informații.

Pentru a atinge aceste obiective, sistemul “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) va oferi câteva mecanisme de securitate:

- Firewall-uri: Firewall-urile fac parte din arhitectura tehnică a sistemului pentru a oferi o linie de apărare atunci când utilizatorii externi încearcă să se conecteze la sistem de pe Internet sau dintr-o altă rețea. Firewall-urile trebuie să fie configurate astfel încât să permită numai serviciile de rețea absolut necesare și protocoalele pentru operarea sistemului. Nu pot fi activate servicii și/sau protocoale adiționale (principiul privilegiilor minime). De asemenea, acestea trebuie să sprijine reluarea în caz de nereușită (failover) pentru asigurarea unui nivel de disponibilitate ridicată. Acest mecanism se va asigura prin utilizarea platformei MCloud.

- Antivirus / Anti-spam: Soluțiile hardware și / sau software / hardware trebuie să asigure protecție antivirus și anti-spam pentru toate serverele. Fișierele vor fi scanate în timp ce se încarcă în sistem. În cazul în care un fișier infectat este depistat, procedura de încărcare va fi stopată iar fișierul va fi respins. Sistemul trebuie să fie configurat să actualizeze zilnic automat definițiile în timpul orelor nelucrătoare. Acest mecanism se va asigura prin utilizarea platformei MCloud.

- Sistem de detectare a intruziunilor: Sistemul de detectare a intruziunilor va include toți agenții necesari pentru toate serverele. Acest mecanism se va asigura prin utilizarea platformei MCloud.

- Comunicații securizate (transfer de date) între serverele web și utilizatori: Schimbul de informații sensibile urmează a fi securizat în mod corespunzător. În acest context, urmează a fi utilizat un protocol securizat, cum ar fi HTTPS, pentru a evita accesul neautorizat la datele transmise. Acest protocol securizat trebuie să fie utilizat în mod consistent pe toate site-urile sistemului, excluzând posibilitatea transmiterii necriptate a informației. În caz contrar, utilizatorii ar putea fi expuși la mai multe tipuri de atacuri. În mod ideal, site-ul Web ar trebui să posede proprietatea de “securitate perfectă” („forward secrecy”).

- Copierea de rezervă sistematică a datelor stocate: Permite recuperarea rapidă și fiabilă a datelor în cazul unor incidente care are ca rezultat pierderea sau deteriorarea datelor. Acest mecanism se va asigura prin utilizarea platformei MCloud.

- Criptarea datelor: Toate datele stocate în diferitele componente ale sistemului (i.e. servere, stocare de date, LDAP) vor fi criptate.

- Certificate digitale: Sistemul va utiliza certificatele digitale pentru a asigura principiile integrității și non-repudiere. Acest mecanism este asigurat prin oferită prin integrarea cu MSign și MPass.

- Abilitatea de auditare a acțiunilor realizate: Toate activitățile efectuate de utilizatori, fie cu succes sau nu (cum ar fi încercările de logare nereușită), vor fi monitorizate și înregistrate în jurnalele cu acces limitat a sistemului. Acest mecanism este asigurat prin oferită prin integrarea cu MSign și MPass.

Adițional, sistemul va include și alte instrumente de securitate, în special:

- Arhitectura tehnică securizată: Sistemul va implementa cel puțin o arhitectură pe trei niveluri (baze de date, aplicații și nivelul de prezentare) fiind împărțită în diferite zone de securitate și va conține cel puțin un DMZ și o zonă internă.

- Controalele de securitate încorporate în sistem: De exemplu, rolurile utilizatorilor cu drepturi de acces predefinite, principiul "patru ochi" pentru luarea deciziilor cheie, validarea datelor la introducere, etc.

- Mecanismul de marcare temporală: Asigură înregistrarea timpului tuturor tranzacțiilor din cadrul sistemului.

Totodată, sistemul va respecta cerințele obligatorii minime privind securitatea cibernetică aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 28.03.2017.

# Capitolul IX
CONCLUZII

Implementarea sistemului “MTender” (SIA RSAP Ver. 2.0) va standardiza, accelera și simplifica procesul de desfășurare a achizițiilor publice, cu realizarea în final a unui ciclu complet electronic de organizare a achizițiilor publice pentru Guvernul Republicii Moldova și a unui instrument electronic transparent de guvernare deschisă întru beneficiul comunității de afaceri și a cetățenilor.